Отчет о проделанной работе за период с 06.10.2014г. по 09.10.2014г.

06.10.2014г.

Осмотр подвальных помещений (утренний и вечерний) и снятие показаний приборов учета расходов холодной и горячей воды по жилым домам.
1. Жилой дом по ул. Таращанцев, 64 — 1-й подъезд, 3-й этаж — установка мусорного приемного клапана.
2. Жилой дом по ул. Таращанцев, 64«А» - 44 — устранение утечки из-под резьбового соединения полотенцесушителя (сварка).
3. Жилой дом №6 по ул. Пельше (сараи) — дизинфекция подсобных помещений.
4. Наладка ГВС в котельной.
5. Определение причин затопления квартиры №45 жилого дома №64«А» по ул. Таращанцев.
6. Замена сгонов Д=20 на стояках ГВС в подвале жилого дома №6 по ул. Пельше - 2шт.
7. Выполнение покрывного слоя внутренних ливневок и устранение протечки по квартире №39 жилого дома №68 по ул. Таращанцев кровельной мастикой (ливневки 3шт., по квартире 17м2).
8. Обход и снятие показаний приборов расхода электрической энергии ТПА и ВРУ жилых домов.
9. Ремонт электровыключателя в жилом доме №64«А», 2-й подъезд.
10. Замена электрических ламп в жилом доме №64«А», 5-й подъезд, 1 этаж — 2шт.

07.10.2014г.

1. Осмотр подвальных помещений (утренний и вечерний) и снятие показаний приборов учета расходов холодной и горячей воды по жилым домам.
2. Переброс стояка ГВС по квартире №134 жилого дома №68«А», квартирам №28, 33, 196 жилого дома №64«А».
3. Сброс и последующее заполнение стояков отопления после замены радиаторов по квартире №196 жилого дома №64«А».
4. Закрытие поливочных трубопроводов в подвалах жилых домов.
5. Определение причин затопления квартиры №22 жилого дома №64«А» по ул. Таращанцев.
6. Переброс стояков ГВС по квартирам №№ 32, 56 жилого дома №64«А» по ул. Таращанцев.
7. Обход и снятие показаний приборов расхода электрической энергии ТПА и ВРУ жилых домов.
8. Замена выключателей в жилом доме №64 по ул. Тращанцев, 1-й подъезд, 10-й этаж, 3-й подъезд, 3-й этаж.
9. Замена электрических ламп в жилом доме №64 по ул. Таращанцев, 1-й подъезд, в тамбуре.

08.10.2014г.

1. Осмотр подвальных помещений (утренний и вечерний) и снятие показаний приборов учета расходов холодной и горячей воды по жилым домам.
2. Устранение утечки горячей воды из-под резьбового соединения полотенцесушителя по квартире №113 жилого дома №64 (сварка).
3. Устранение утечки горячей воды из-под резьбового соединения полотенцесушителя по квартире №80 жилого дома №64 (сварка).
4. Замена сгона Д=50мм на лежаке системы отпления жилого дома №64 по ул. Таращанцев.
5. Переброс концевых стояков ГВС жилого дома №68«А» - 4й подъезд — 4 раза.
6. Замена сгонов Д=20мм на стояках горячего водоснабжения жилого дома №68 по ул. Таращанцев.
7. Определение объема латочного ремонта внутридворового асфальтового покрытия.
8. Обход и снятие показаний приборов расхода электрической энергии ТПА и ВРУ жилых домов.
9. Замена электровыключателя в жилом доме №6 по ул. Пельше 3-й подъезд, 4-й этаж.
10. Замена ламп в подвале жилого дома №64«А» - 4шт.

09.10.2014г.

1. Осмотр подвальных помещений (утренний и вечерний) и снятие показаний приборов учета расходов холодной и горячей воды по жилым домам.
2. Закрытие стояков системы отопления в жилом доме №6 по ул. Пельше и 1-й подъезд жилого дома №64 по ул. Таращанцев.
3. Консервация поливочных трубопроводов жилого дома №6 по ул. Пельше и 1-й подъезд жилого дома №64 по ул. Таращанцев.
4. Установка приемных клапанов мусоропровода в жилом доме №64«А» по ул. Таращанцев — 4-й подъезд, 4-й и 5й этажи.
5. Прочистка внутриквартальной канализационной сети — ветка жилого дома №68 и №68«А».
6. Переброс стояков ГВС по квартирам №№ 32, жилого дома №64«А».
7. Обход и снятие показаний приборов расхода электрической энергии ТПА и ВРУ жилых домов.
8. Ремонт светильников в слесарке.
9. Установка лампочек в насосных жилых домов №№ 64«А», 68 по ул. Таращанцев и №6 по ул. Пельше.